ITINERARIO DEL PROYECTO REACT + NODE.JS

Planeación basada en los requerimientos de BarberSoft. Cada actividad indica si corresponde a Frontend (React) o Backend (Node.js).

| Semana | Objetivo | Ángel | Adrián | Miguel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base técnica, accesos y arquitectura inicial | [Frontend] Crear proyecto React con Vite, routing, layout general y navegacion Admin/Empleado. [Backend] Inicializar API Node.js, estructura de carpetas, variables de entorno y endpoint de salud. | [Frontend] Maquetar pantalla principal, login admin, login empleado y menus por rol. [Backend] Definir modelo inicial de usuarios, roles y permisos para autenticación. | [Frontend] Definir sistema visual base: botones, inputs, tablas, estados y mensajes. [Backend] Diseñar esquema relacional inicial: usuarios, empleados, clientes, servicios, productos y ventas. |
| 1 | Catálogos base de productos y servicios | [Frontend] Conectar vistas de categorias con servicios de datos y manejo de carga/error. [Backend] Crear rutas Node.js para categorías de productos y categorías de servicios. | [Frontend] Construir pantallas de catálogo de categorías de productos y categorías de servicios. [Backend] Implementar validaciones de nombre único, estado activo/inactivo y respuestas de error. | [Frontend] Revisar consistencia de tablas, búsqueda, estados vacíos y formularios de catálogos. [Backend] Crear seeds o datos iniciales para categorías y servicios de la barbería. |
| 1 | CRUD de productos y servicios | [Frontend] Integrar formularios reutilizables para altas, ediciones y bajas lógicas. [Backend] Implementar endpoints CRUD de productos con stock actual, stock mínimo, costo y precio. | [Frontend] Desarrollar CRUD de productos y CRUD de servicios con filtros y confirmaciones. [Backend] Implementar endpoints CRUD de servicios con nombre, precio, descripción y categoría. | [Frontend] Probar flujos de productos/servicios, validaciones visuales y mensajes claros. [Backend] Agregar validaciones de datos, control de estados activo/inactivo y pruebas de endpoints. |
| 2 | CRUD de clientes, empleados, perfil y permisos | [Frontend] Crear hooks/servicios para consumir API de clientes, empleados y perfil. [Backend] Implementar autenticación, middleware de roles y protección de rutas administrativas. | [Frontend] Construir CRUD de clientes, empleados y pantalla de perfil de usuario. [Backend] Crear endpoints CRUD de clientes y empleados con altas, modificaciones y bajas. | [Frontend] Validar formularios de datos personales, permisos visibles y navegacion segun rol. [Backend] Registrar bitácora de acciones críticas: alta, baja, edición, cancelación y login. |
| 2 | Venta de servicios e historial de visitas | [Frontend] Implementar formulario de venta de servicio con cliente, empleado, servicio y metodo de pago. [Backend] Crear endpoint transaccional para registrar servicio, venta, visita y comisión. | [Frontend] Agregar modal de alta rápida de cliente condicionado a la prestación del servicio. [Backend] Validar reglas de negocio: cliente asociado, servicio activo y empleado autorizado. | [Frontend] Probar cálculos de subtotal, descuentos, total y mensajes de error del formulario. [Backend] Guardar historial de visitas del cliente y preparar consulta para conteo de visitas. |
| 3 | Venta de productos e inventario | [Frontend] Implementar formulario de venta de producto y venta adicional ligada a un servicio. [Backend] Crear endpoint de venta de producto con actualización automática de stock. | [Frontend] Mostrar disponibilidad, stock mínimo, productos activos y bloqueo por falta de inventario. [Backend] Validar existencia de producto, stock suficiente y cálculo de totales por línea. | [Frontend] Realizar pruebas de inventario, mensajes de stock bajo y resumen de productos vendidos. [Backend] Agregar consultas de productos vendidos y auditoría de movimientos de inventario. |
| 3 | Consultas de ventas, rifa y comisiones | [Frontend] Construir pantalla Mis Ventas con filtros por fecha, tipo y totales del empleado. [Backend] Crear endpoints para consultar ventas del empleado autenticado y detalle de comisiones. | [Frontend] Agregar interfaz de registro de clientes en rifa y consulta de clientes elegibles. [Backend] Implementar reglas de rifa basadas en historial de visitas y registro de participaciones. | [Frontend] Validar tablas de consulta, paginación, filtros y exportación sencilla de resultados. [Backend] Implementar cálculo de comisiones por empleado y pruebas de exactitud financiera. |
| 3 | Gestión administrativa de ventas | [Frontend] Integrar vista admin de ventas con detalle, edición controlada y estados de venta. [Backend] Crear endpoints admin para listar, editar y cancelar ventas con permisos. | [Frontend] Construir diálogos de confirmación para cancelar/eliminar y formularios de corrección. [Backend] Asegurar reglas transaccionales al editar/cancelar ventas y revertir stock si aplica. | [Frontend] Probar casos de venta de servicio, producto, producto adicional y cancelación. [Backend] Registrar bitácora de cambios de venta y proteger historiales contra edición manual. |
| 4 | Corte de caja, reportes e indicadores | [Frontend] Crear pantalla de corte de caja con totales por metodo de pago y efectivo declarado. [Backend] Implementar endpoint de corte diario/turno con ingresos por servicios y productos. | [Frontend] Construir reportes de ingresos, ganancias, comisiones y filtros por rango de fechas. [Backend] Crear consultas agregadas para reportes en menos de 2 segundos. | [Frontend] Diseñar tarjetas KPI, tablas resumidas y visualización clara de diferencias de caja. [Backend] Validar exactitud de cálculos financieros, descuentos, comisiones y ganancias. |
| 4 | Integración, pruebas completas y entrega | [Frontend] Integrar rutas finales, limpiar servicios de API y preparar flujo completo de demostración. [Backend] Revisar configuración de Node.js, manejo centralizado de errores y seguridad básica. | [Frontend] Corregir pendientes de CRUD, responsive, navegación y consistencia de botones/menús. [Backend] Completar pruebas de endpoints, datos de prueba y documentación de rutas. | [Frontend] Ejecutar QA final con evidencias de login, ventas, inventario, reportes y caja. [Backend] Documentar despliegue, variables de entorno, respaldo de base de datos y cierre técnico. |